개발 순서 · 시연 영상 시나리오 · 발표 대본

초원 생태계 시뮬레이션 — 네이처 빌더 조 (홍순율 · 심성진 · 심준서 · 한시헌)

# 1. 전체 개발 순서 (의존성 기준 타임라인)

핵심 원칙: 부모 클래스와 World의 '인터페이스(이름·시그니처)'를 먼저 고정해야 나머지를 여러 명이 동시에 병렬로 만들 수 있다. 이름이 정해져야 서로를 호출할 수 있기 때문이다. 아래 표의 같은 단계(②, ③, ④, ⑤) 안의 작업은 서로 동시에(병렬로) 진행된다.

| 단계 | 파일 (작업 내용) | 담당 | 시작 조건(선행) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | (파일 없음) 계획서대로 클래스 구조·속성·메서드 이름·상호작용 규칙 합의 | 다 함께 | (가장 먼저) |
| ①-a | vector.py (Vector2 벡터 클래스) → 완성 직후 physics.py (seek·flee·wander·integrate·clamp_to_bounds·is_contact·knockback) | 홍순율 | 의존성 없음 — 0단계 직후 바로 |
| ①-b | config.py (WORLD_W/H·FRAME_MS·INITIAL_COUNTS·MAX_COUNTS·PALETTE·KOR_NAME) | 홍순율 | 의존성 없음 — ①-a와 같은 시기 |
| ②-a | organisms.py 상단: Entity → Animal → Carnivore 부모 ★인터페이스 고정 지점 | 심성진 | ①-a의 Vector2/physics, ①-b의 config |
| ②-b | organisms.py 하단: Herbivore → Plant 부모 (심성진과 같은 파일에서 이어서 작성) | 한시헌 | ②-a의 Animal·Entity 이름이 고정되는 즉시 |
| ③-a | carnivores.py (Lion → Cheetah → Hyena) | 심준서 | ②-a(Carnivore) 고정 후 — ③-b·③-c와 동시 병렬 |
| ③-b | plants.py (Grass → Tree) → herbivores.py 의 Rabbit·Giraffe | 한시헌 | ②-b(Herbivore·Plant) 고정 후 |
| ③-c | herbivores.py 의 Zebra·Elephant | 심성진 | ②-b(Herbivore) 고정 후 (한시헌과 같은 파일 — 합칠 때 조율) |
| ④-a | world.py (World: step·nearest·within·spawn·count·log) ★인터페이스 고정 지점 | 심성진 | ③의 동물 클래스들이 어느 정도 나오면 |
| ④-b | interactions.py (feed_herbivores → resolve_predation·_award_kill → giraffe_fights → reproduce_near_trees) | 심준서 | ③ 동물들 + ④-a의 nearest/within 이름 합의 (④-a와 병렬) |
| ⑤-a | disaster.py (Tractor·spawn_tractors) → main.py (진입점) | 홍순율 | ④-a의 World(spawn·entities) 고정 후. main.py는 ⑤-b의 gui.py 완성 후 마지막 |
| ⑤-b | gui.py (EcosystemApp: 캔버스·패널·게임 루프·키 입력) | 한시헌 | ④-a의 World(step·stats·events) 고정 후 (⑤-a와 병렬) |
| ⑥ | (모든 파일) 통합 · 밸런싱(config 수치 조정) · 디버깅 | 다 함께 | ⑤까지 합쳐지면 |
| ⑦ | 시연 영상(2분) · 발표 자료(클래스 다이어그램) · 제출 | 다 함께 | ⑥ 완료 후 |

병목은 ② organisms.py 부모 클래스와 ④ world.py 다. 이 둘의 이름(인터페이스)만 먼저 합의해 두면 속 내용이 비어 있어도 나머지 팀원이 기다리지 않고 병렬로 개발할 수 있다.

# 2. 인원별 개발 순서 (파일 단위 상세)

## 2-1. 홍순율 — 기반을 깔고, 마지막을 닫는다

| 순서 | 파일 | 만드는 것 | 시작 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | vector.py | Vector2 클래스: __slots__, 사칙연산 오버로딩, length/normalized/with_length/distance_sq_to | 없음 — 프로젝트 최초 작업 |
| 2 | physics.py | 조향(seek·flee·wander·separate), 적분(integrate), 경계(clamp_to_bounds·clamp_point), 충돌(is_contact·within_range), 넉백(knockback) | 1번 vector.py 완성 직후 |
| 3 | config.py | 월드 크기·프레임·초기/최대 개체 수·번식 밸런스 상수·팔레트·한국어 이름 | 없음 — 1·2번과 병행 가능 |
| 4 | disaster.py | Tractor(Entity 상속)·spawn_tractors. 심성진의 Entity와 World.spawn이 필요 | ②-a Entity + ④-a World 인터페이스 고정 후 |
| 5 | main.py | tk 루트 생성 → EcosystemApp 실행. 전체 중 '맨 마지막' 파일 | 한시헌의 gui.py 완성 후 |

요약: vector.py → physics.py → config.py 까지를 가장 먼저 끝내 팀 전체의 출발선을 만들고, 중반에는 대기하다가 World가 나오면 disaster.py, gui가 나오면 main.py 로 프로그램을 닫는다.

## 2-2. 심성진 — 인터페이스를 고정하는 두 번의 병목

| 순서 | 파일 | 만드는 것 | 시작 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | organisms.py (상단) | Entity(추상 최상위: place·alive·update*) → Animal(speed·hp·ap·rsp·hunger, update 템플릿·move·eat·isalive·effective_speed·_tick_timers) → Carnivore(energy·attack·_carnivore_behavior·번식 확장) — ★1차 인터페이스 고정 | 홍순율의 vector.py·physics.py·config.py |
| 2 | herbivores.py (일부) | Zebra(distract)·Elephant(stomp·tree) — 한시헌의 Herbivore 부모를 상속 | 한시헌의 ②-b(Herbivore) 고정 후. ③단계 3인 병렬 중 하나 |
| 3 | world.py | World: _populate·log·spawn·count·nearest·within·step(6단계)·_flush·_recount_grass_occupancy·_regrow_trees·_check_over·trigger_disaster·stats — ★2차 인터페이스 고정 | ③의 동물 클래스들이 어느 정도 모이면 |

요약: 프로젝트의 두 병목(부모 클래스, World)을 모두 맡으므로, 각 단계에서 '이름 먼저 고정 → 속 채우기' 순서로 일해 팀원들의 대기 시간을 최소화한다.

## 2-3. 심준서 — 포식자와 사건의 중재

| 순서 | 파일 | 만드는 것 | 시작 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | carnivores.py | Lion(roar 광역 둔화) → Cheetah(boost 가속) → Hyena(steal 가로채기·끼어들기 act). 부모 Carnivore의 _carnivore_behavior·attack·_cooldowns 활용 | 심성진 ②-a(Carnivore) 고정 후. ③단계 3인 병렬 중 하나 |
| 2 | interactions.py | run_all 순서 설계 → feed_herbivores(풀 먹기) → resolve_predation + _award_kill(포식·하이에나 약탈) → giraffe_fights(기린 쌍 싸움) → reproduce_near_trees + 보조 3함수(번식·새끼 배치·가족 해산) | ③ 동물들 + 심성진 ④-a의 nearest/within/spawn/count 이름 합의 (④-a와 병렬 진행) |

요약: carnivores.py는 부모 인터페이스만 있으면 바로 시작할 수 있고, interactions.py는 World의 메서드 '이름'만 합의되면 World 완성을 기다리지 않고 병렬로 짤 수 있다.

## 2-4. 한시헌 — 초식·식물에서 화면까지

| 순서 | 파일 | 만드는 것 | 시작 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | organisms.py (하단) | Herbivore(rp_rate·reproduce·can_reproduce·_herbivore_behavior·_forage_and_gather·_steer_with_spacing·_disperse_from_tree·_select_breeding_tree·_breeding_spot) → Plant(eaten·grow·update) | 심성진 ②-a의 Animal·Entity 이름이 고정되는 즉시 (같은 파일 — 작성 구역 분담) |
| 2 | plants.py | Grass(food·rab_num·be_eaten·grow 재성장) → Tree(BREED_RADIUS) | 1번 Plant 부모 완성 직후 |
| 3 | herbivores.py (일부) | Rabbit(hide 은신) → Giraffe(neckfight 넥스윙). 심성진의 Zebra·Elephant와 같은 파일 — 합칠 때 조율 | 1번 Herbivore 부모 완성 직후. ③단계 3인 병렬 중 하나 |
| 4 | gui.py | EcosystemApp: _pick_font/_resolve_fonts(글꼴 이식성) → _build_panel(정보 패널) → _loop(after 게임 루프) → _render/_draw_entity/_draw_hp_bar/_draw_gameover(렌더링) → _update_panel → _on_key/_restart(한/영 키 매핑 포함) | 심성진 ④-a의 World(step·stats·events·trigger_disaster) 고정 후 |

요약: organisms.py 하단(부모) → plants.py → 토끼·기린 순서로 먹이 피라미드 아래쪽을 완성하고, World가 나오면 gui.py로 전체를 화면에 올린다.

## 2-5. 한눈에 보는 흐름

- 0단계: 다 함께 계획서로 이름(클래스·속성·메서드) 합의.

- ①: 홍순율 vector.py → physics.py, 그리고 config.py (의존성 없음, 가장 먼저).

- ②: 심성진이 organisms.py 에 Entity·Animal·Carnivore를 만들어 인터페이스 고정 → 한시헌이 곧바로 같은 파일에 Herbivore·Plant를 이어서 작성.

- ③ (3인 동시 병렬): 심준서 carnivores.py / 한시헌 plants.py + herbivores.py(Rabbit·Giraffe) / 심성진 herbivores.py(Zebra·Elephant).

- ④ (2인 병렬): 심성진 world.py + 심준서 interactions.py (nearest/within 이름 합의 후).

- ⑤ (2인 병렬): 한시헌 gui.py + 홍순율 disaster.py → 마지막으로 홍순율 main.py.

- ⑥–⑦: 다 함께 통합·밸런싱(config.py 수치 조정)·디버깅 → 시연 영상(2분)·발표 자료 제작.

# 3. 코드 시연 영상 시나리오 (2분 이내)

목표: 생태계의 '실행 → 모든 상호작용 → 조작 → 재난 → 종료'가 빠짐없이 한 흐름으로 보이게 한다. 능력 발동은 무작위이므로 여러 테이크를 찍어 가장 잘 나온 것을 쓰고, 화면 오른쪽 '생태계 일지' 로그가 잘 보이게 녹화한다.

| 시간 | 장면 | 보여줄 것 / 멘트 포인트 |
| --- | --- | --- |
| 0:00–0:15 | 실행 | 터미널에서 python3 main.py 입력 → 창 등장. 외부 설치 없이 표준 라이브러리만으로 실행됨을 강조. 오른쪽 패널(경과 시간·개체 수·일지·조작법) 소개. |
| 0:15–0:50 | 생존 상호작용 | 초식동물의 풀 먹기 → 사자·치타의 추격(포효 로그, 치타 가속) → 하이에나의 가로채기 → 토끼의 풀숲 은신(회색 점) → 얼룩말의 교란 → 기린의 넥스윙 → 코끼리의 발구르기(포식자의 노란 기절 고리)와 나무 투척. 각 사건은 일지 로그로 확인시킨다. |
| 0:50–1:10 | 번식 | 나무의 점선 반경 안에 같은 종 2마리가 모임 → '번식했다' 로그와 새끼 등장 → 가족이 흩어지는 모습. 개체 수 통계가 늘어나는 것과, 시간이 지나면 새 나무가 자라는 것도 보여준다. |
| 1:10–1:25 | 조작 기능 | Space로 일시정지(상태 표시 '⏸ 일시정지') → 재개 → R로 처음부터 다시 시작(새 초원 생성). |
| 1:25–1:50 | 재난과 종료 | D키 → 트랙터 무리가 왼쪽에서 등장해 초원을 밀어버림 → 개체 수가 줄어드는 통계 → 트랙터가 완전히 통과하면 종료 화면('초원이 트랙터에 모두 밀려 사라졌습니다'). |
| 1:50–2:00 | 마무리 | 종료 화면의 [R] 다시 시작 / [Q] 종료 안내를 보여주고 Q로 프로그램 종료. |

촬영 팁: 번식 장면이 안 나오면 1~2분 더 돌리면 게이지가 차서 자연히 나온다. 재난은 마지막에 눌러야 하며, 누른 뒤에는 되돌릴 수 없으므로 앞 장면을 모두 찍은 뒤 발동한다.

# 4. 발표 대본 (3인, 각 1분 30초 이내 · 합계 약 4분 30초)

발표 순서는 개발 순서와 같게: 홍순율(기반) → 심준서(상호작용) → 한시헌(초식·GUI). 심성진 파트(부모 클래스·월드)는 클래스 다이어그램 슬라이드에서 구조 설명으로 자연스럽게 포함된다.

## 4-1. 홍순율 — 물리엔진과 시작·끝 (약 1분 25초)

“안녕하세요, 물리엔진과 프로그램의 뼈대를 맡은 홍순율입니다. 저희 프로젝트는 외부 라이브러리 없이 100% 파이썬 표준 라이브러리로 만들었기 때문에, 물리엔진도 직접 구현해야 했습니다. 먼저 vector.py에서 2차원 벡터 클래스를 만들고 연산자 오버로딩을 적용해서, 물리 공식을 '위치 더하기 속도 곱하기 시간'처럼 수식 그대로 코드에 쓸 수 있게 했습니다. physics.py의 핵심은 '결정과 실행의 분리'입니다. seek, flee, wander 같은 조향 함수가 '어디로 갈지' 속도 벡터만 정해 주면, integrate 함수가 오일러 적분으로 실제 위치에 반영합니다. 충돌은 모든 개체를 원으로 보고 판정하는데, 제곱근 계산이 느리기 때문에 거리의 제곱끼리 비교하는 최적화도 적용했습니다. 마지막으로 disaster.py는 종료 조건인 트랙터 재난입니다. D키를 누르면 트랙터 무리가 초원 전체 높이를 빈틈없이 덮도록 계산되어 등장하고, 화면을 가로지르며 닿는 모든 생물을 밀어버립니다. 종료를 단순한 스위치가 아니라 '시간의 흐름에 따라 관찰되는 사건'으로 만든 것이 제 파트의 포인트입니다.”

## 4-2. 심준서 — 육식동물과 상호작용 (약 1분 25초)

“육식동물과 동물 간 상호작용을 맡은 심준서입니다. 사자, 치타, 하이에나는 모두 Carnivore 부모를 상속받아서 공통 추격 로직은 물려받고, 고유 능력만 따로 구현했습니다. 사자의 포효는 주변 동물 전체를 둔화시키는데, 동료 포식자까지 함께 느려지는 '양날의 검'으로 설계했습니다. 치타의 부스트는 먹이가 멀리 있을 때만 발동해서 1.8배로 가속합니다. 제가 가장 자랑하고 싶은 건 하이에나입니다. 하이에나는 직접 사냥하기보다, 지금 사냥 중인 사자나 치타를 찾아 그 먹이를 향해 끼어들고, 사냥이 성공하는 순간 확률적으로 가로챕니다. 이게 가능했던 이유는 '공격'과 '먹기'를 분리했기 때문입니다. 누가 죽였든, 먹는 쪽은 다를 수 있게 만든 거죠. interactions.py는 풀 먹기, 사냥, 기린 싸움, 번식처럼 둘 이상의 개체가 엮이는 사건을 매 틱 중재하는 모듈입니다. 번식은 나무 근처에서 같은 종 두 마리가 만나면 일어나는데, 멸종 방지를 위해 한 마리만 준비돼도 짝과 번식하도록 조건을 완화했고, 태어난 새끼는 부모와 겹치지 않게 나무 바깥쪽에 배치해 출생 장면이 눈에 보이도록 했습니다.”

## 4-3. 한시헌 — 초식동물·식물·GUI (약 1분 25초)

“초식동물과 식물, 그리고 화면 출력을 맡은 한시헌입니다. 저는 모든 초식동물이 상속받는 Herbivore 부모 클래스에 공통 생존 흐름을 구현했습니다. 포식자가 가까우면 도망가고, 배고프면 풀을 찾고, 번식 준비가 되면 나무로 모이는 순서입니다. 특히 모든 동물이 가장 가까운 나무 한곳에 몰려 겹쳐 보이던 문제를, '덜 붐비는 나무를 고르고, 나무 중심이 아니라 둘레의 자기 자리로 가게' 해서 해결했습니다. 토끼는 위험하면 근처 풀숲에 숨는 hide 능력이 있는데, 풀 하나에 숨을 수 있는 토끼 수에 한계를 둬서 현실성을 살렸고, 기린은 넥스윙으로 포식자를 밀쳐냅니다. 화면은 외부 라이브러리 없이 tkinter만으로 만들었습니다. while 루프 대신 after 예약 방식으로 매 프레임 월드를 한 틱 진행하고 다시 그리는 게임 루프 구조입니다. 동물 머리 위 체력바, 기절한 포식자의 노란 고리, 종별 개체 수 통계와 생태계 일지 로그로, 시간의 흐름에 따른 생태계 변화를 한눈에 볼 수 있게 했습니다. 한글 입력 상태에서 키가 안 먹는 문제까지 처리해서 어떤 상태에서도 조작이 됩니다.”

## 4-4. 시간 배분 점검

| 순서 | 발표자 | 내용 | 시간 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 홍순율 | 프로젝트 소개 + 물리엔진·재난 | 약 1:25 |
| 2 | 심준서 | 육식동물·상호작용 | 약 1:25 |
| 3 | 한시헌 | 초식·식물·GUI + 시연 영상 연결 | 약 1:25 |
| — | 시연 영상 | 실행~종료 전 기능 | 2:00 이내 |

발표 합계 약 4분 15초~4분 30초로 6분 미만 조건을 여유 있게 만족한다. 대본은 1분 30초 기준 약 430자이므로, 연습 시 1분 30초를 넘기면 각 대본의 마지막 1~2문장을 줄이면 된다.